# Sprint review ­­­­palaverin pöytäkirja

**Aika** Tiistai 23.4.2019 klo <xx:xx – xx:xx>

**Paikka** Rajakatu 35, AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Pollari Miika sihteeri

Poutanen Mikko

Hannukainen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

Kokous avattu 10:17. Puheenjohtajana toimii Sarlin Santtu sekä sihteerinä Pollari Miika

### Tuotteen edistyminen

Sprintin tavoitteet onnistuivat ja visio pysyy samana selkeänä kaikille tiimin jäsenille. Visiota ei siis päivitetä.

Pysymme alkuperäisessä kasvin teknologiassa.

Olemme keskittyneet tässä sprintissä tyylittelyyn, ja monet näkymät näyttävät jo melko valmiita. Suuria ongelmia ei ole ilmennyt.

### Demon esittely

Demona toimi sprintin aikana tuotettu sovellus.

### Syötteitä seuraavaan sprinttiin

Ensi sprintissä tullaan keskittymään toiminnallisuuteen ja tietokantaan.

### Budjetti ja aikataulu

30 tuntia viikossa per henkilö. Poutanen on 18.3 lomalla. Seuraava sprint review on seuraavan sprintin loputtua.

### Muut asiat

Ei huolia, ei murheita, ei kiire mihinkään.

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.01